Практическая работа: Определение стоимости проекта по созданию информационной системы (ИС)

Цель: Научиться оценивать стоимость проекта по созданию ИС, применяя различные методы и учитывая основные факторы, влияющие на цену.

Задачи:

- Изучить основные методы оценки стоимости проектов ИС (сверху-вниз, снизу-вверх, аналоговый метод).

- Определить факторы, влияющие на стоимость проекта ИС.

- Применять полученные знания на практике, используя конкретный пример.

- Научиться представлять результаты оценки стоимости в виде отчета.

Тип работы: Практическая работа.

Ход работы:

Методы оценки стоимости проекта ИС (краткая информация):

Метод сверху-вниз:

  - Оценка общей стоимости проекта на основе экспертных оценок или анализа аналогичных проектов.

  - Разбиение общей стоимости на укрупненные этапы.

  - Преимущества: быстрота, простота.

  - Недостатки: низкая точность.

Метод снизу-вверх:

  - Разбиение проекта на мелкие задачи.

  - Оценка стоимости каждой задачи.

  - Суммирование стоимости всех задач.

  - Преимущества: высокая точность.

  - Недостатки: трудоемкость.

Аналоговый метод:

  - Использование стоимости аналогичных реализованных проектов в качестве ориентира.

  - Преимущества: быстрота.

  - Недостатки: низкая точность, необходимость наличия аналогов.

Шаблон для оценки стоимости проекта (пример):

| Категория затрат | Метод сверху-вниз (оценка) | Метод снизу-вверх (оценка) | Аналоговый метод (оценка) | Обоснование выбора метода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ требований |  |  |  |  |
| 1.1. Сбор требований |  |  |  |  |
| 1.2. Анализ и документирование |  |  |  |  |
| 2. Проектирование |  |  |  |  |
| 2.1. Разработка архитектуры |  |  |  |  |
| 2.2. Проектирование БД |  |  |  |  |
| 2.3. Проектирование интерфейса |  |  |  |  |
| 3. Разработка |  |  |  |  |
| 3.1. Программрование |  |  |  |  |
| 3.2. Интеграция модулей |  |  |  |  |
| 4. Тестирование |  |  |  |  |
| 4.1. Функциональное тестирование |  |  |  |  |
| 4.2. Нефункциональное тестирование |  |  |  |  |
| 5. Внедрение |  |  |  |  |
| 5.1. Установка и настройка |  |  |  |  |
| 5.2. Обучение пользователей |  |  |  |  |
| 6. Прочие затраты |  |  |  |  |
| 6.1. Оборудование |  |  |  |  |
| 6.2. Программное обеспечение |  |  |  |  |
| 6.3. Риски |  |  |  |  |
| Итоговая оценка стоимости |  |  |  |  |